**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2020년 2월 3일**

**과정명 : 프로젝트형 빅데이터 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 피카츄 |
| 팀 원 | 팀장: 현재웅  팀원: 봉수연 최서영 황영민 |
| 프로젝트 주제 | 전기차 이용자를 위한 홈페이지 제작 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | **1. 회원가입/로그인 기능 구현**  **2. 게시판 기능 구현**  **3. 지도 API활용하여 전기차 충전소 위치 정보 제공**  **4. 데이터를 수집을 통하여 전기차 모델 관련 정보 제공** |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  현재웅: 데이터 수집 및 페이지 구현  봉수연: DB 구축 및 페이지 구현  최서영: 로그인, 회원가입 서비스 구현  황영민: 게시판 서비스, 페이지 구현  ● 일정  2/1~ 2/3: 주제 선정 및 일정 수립  2/4~ 2/8: 데이터 수집 및 DB 구축  2/9~ 2/15: 페이지, 주요 기능 구현  2/16~2/19: 최종 점검 및 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 기술 | ● Back-end  - 데이터 베이스 구축  - 로그인, 회원가입, 게시판 서비스 구현  - 데이터 수집  ● Front-end  - 페이지 구현  - 지도 API 활용 |